|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI**  **ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin ……………………………………………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  
TTCĐ + Đồ Án 2**

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Minh Mã sinh viên: 2310900068

Lớp: K23CNT2 Khóa học: K23

Tên đề tài: Hệ thống nhà sách

Nhóm đăng ký:(Nhóm 6)

Thời gian: từ ngày 18 tháng 08 năm 2025.      đến ngày 12 tháng 10 năm 2025

**KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực tập (Kế hoạch)** | **Kết quả thực hiện**  **Tự đánh giá** | **Nhận xét của GVHD** |
| **Tuần 1**  Từ: 18-008 Đến: 19-08 | * Hoàn thành nhóm, phân công đề tài nhiệm vụ của các thành viên | * Hoàn Thành |  |
| **Tuần 2**  Từ:  Đến: | * Thiết kế mô hình CSDL (ERD), thiết kế bảng, mối quan hệ. * Thiết kế kiến trúc hệ thống, phân công module cho nhóm. | * Hoàn Thành |  |
| **Tuần 3**  Từ:  Đến: | * Xây dựng giao diện frontend (HTML5, CSS3, JS, Jquery, Bootstrap, …). * Tích hợp Jquery, JS cho giao diện động. | * Hoàn Thành |  |
| **Tuần 4**  Từ:  Đến: | * Giao diện frontend * BackEnd:  Khởi tạo project ASP.NET Core MVC, kết nối CSDL. | Hoàn Thành |  |
| **Tuần 5**  Từ:  Đến: | * Giao diện frontend , BackEnd: |  |  |
| **Tuần 6**  Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) |  |  |  |
| **Tuần 7**  Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) |  |  |  |
| **Tuần 7,5**  Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) |  |  |  |

**Sinh viên thực hiện**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |